Российская Федерация

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Топкинский муниципальный округ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2021 года № 51-п

г.Топки

Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Топкинского муниципального района от 30.12.2020 № 1538-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Топкинского муниципального района, их формирования и реализации» и с целью корректировки программных мероприятий и уточнением объемов финансирования муниципальной программы:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2024 годы.

2. Постановление администрации Топкинского муниципального  района  от 24.10.2019 № 836-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального района» на 2020-2024 годы» признать утратившим силу.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству Ю.В.Антонову.

4. Постановление вступает в силу после официального обнародования.

Глава Топкинского

муниципального округа                                                                  С.В.Фролов

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- Топкинского муниципального округа

от 21 января 2021 года № 51-п

- Муниципальная программа

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2024 годы

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2024 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Директор Программы | Заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству |
| Исполнитель Программы | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Исполнитель программных мероприятий | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Цель Программы | Создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры, бюджетного и жилого фонда в соответствие со стандартами качества |
| Задачи Программы | - модернизация и приведение технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры в соответствие с действующими нормативами, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением издержек; - совершенствование системы комплексного благоустройства; - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов. |
| Сроки реализации Программы | 2021 – 2024 годы |
| Программы (перечень подпрограмм) | Подпрограммы: 1. «Обеспечение деятельности МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» 4. «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 5. «Дорожное хозяйство» 6. «Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса в жилищно-коммунальных хозяйствах» 7. «Благоустройство» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 1 215 421,000 тыс. руб., в том числе: МБ – 441 641,400 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2021 год – 311 663,400 тыс. рублей (МБ – 118 218,500 тыс. рублей) 2022 год – 300 239,200 тыс. рублей (МБ – 106 794,300 тыс. рублей) 2023 год – 301 759,200 тыс. рублей (МБ – 108 314,300 тыс. рублей) 2024 год – 301 759,200 тыс. рублей (МБ – 108 314,300 тыс. рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Целевые показатели (индикаторы) приведены в разделе 6 |

- 1. Характеристика текущего состояния в Топкинском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана Программа, с указанием основных показателей и формированием основных проблем

Одним из приоритетов жилищной политики Топкинского муниципального округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время деятельность коммунального комплекса Топкинского муниципального округа характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по Топкинскому муниципальному округу в среднем составляет 48,8 процентов. Износ систем водоснабжения составляет 63,6 процента, систем теплоснабжения 39,7 процентов, жилого фонда  48 процентов.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 12 процентов произведенной тепловой энергии. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения и водоснабжения домов в зимний период.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде случаев достигают 18 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения Топкинского муниципального округа питьевой водой нормативного качества.

Значительную проблему представляют собой твердые бытовые отходы. Объем твердых бытовых отходов ежегодно возрастает, при этом доля отходов, образуемая населением, составляет более 60 процентов от общего объема.

На территории Топкинского муниципального округа увеличивается количество несанкционированных свалок мусора. Это связано с отсутствием современных полигонов захоронения твердых бытовых отходов. Для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов необходимо откорректировать существующий проект строительства полигона твёрдых бытовых отходов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Данная Программа на 2021-2024 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 27 процентов, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Топкинского муниципального округа и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения                          Топкинского муниципального округа путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние на территории Топкинского муниципального округа.

Что касается энергосбережения и повышения энергоэффективности наиболее распространенный способ экономии электроэнергии - оптимизация потребления   электроэнергии.  Экономить  на  электроэнергии  с одной стороны проще всего: в большинстве случаев существует приборный учет, и проводимые мало затратные мероприятия дают немедленный экономический эффект. Если же принять во внимание неизбежный рост тарифов на электроэнергию в ближайшем будущем, инвестирование в энергосбережение можно рассматривать как один из наиболее выгодных источников вложений. Ощутимый эффект в современных условиях дает установка много тарифных электросчетчиков.

Согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были впервые введены термины энергоаудит и энергетическое обследование. В законе описаны основные объекты, подвергаемые добровольному энергетическому аудиту, а также сроки, цели и основные требования проведения энергетического обследования на предприятиях промышленности.

Главной задачей программы проведения энергетического обследования является сбор данных об объеме расходуемых предприятием энергоресурсов, определение класса энергоэффективности, определение потенциала технологической модернизации и совершенствования эксплуатационных параметров объектов, также как целесообразность предлагаемых инвестиций с последующей разработкой мер по повышению энергоэффективности.

Также согласно данному закону все многоквартирные дома должны быть обеспечены общедомовыми приборами учёта холодной и горячей воды.

С целью повышения эффективности систем теплоснабжения, экономии топливно-энергетических ресурсов в 2020 году актуализирована схема теплоснабжения, утвержденная постановлением администрацией Топкинского муниципального округа от 30.06.2019 № 529-п «Об актуализации схемы теплоснабжения Топкинского муниципального округа на 2020 год с перспективой до 2030 года». Это позволит повысить качество и надёжность теплоснабжения.

- 2. Описание целей и задач Программы

Программа направлена на выполнение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и капитальному ремонту жилого фонда с привлечением бюджетных средств.

Целью Программы является создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Топкинского муниципального округа.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Институциональные преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Для достижения поставленной цели в рамках данной Программы предполагается решить следующие основные задачи на период 2021-2024 годов:

- модернизация и приведение технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением издержек;

- совершенствование системы комплексного благоустройства;

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.

Сроки реализации Программы 2021-2024 годы.

- 3. Перечень подпрограмм Программы

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, затрагивающих все стороны жилищно-коммунального комплекса Топкинского муниципального округа.

Разработанные мероприятия направлены на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Топкинского муниципального округа, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимние периоды.

Программа включает в себя семь подпрограмм:

1. «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Жилищно-коммунальных услуг Топкинского муниципального округа».

2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства».

3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики».

4. «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

5. «Дорожное хозяйство».

6. «Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства».

7. «Благоустройство»

Данные мероприятия представлены в пункте 4. «Ресурсное обеспечение реализации Программы» настоящей Программы.

Мероприятия муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» согласовываются и утверждаются согласно прилагаемой формы. Отчетность по утвержденной форме предоставляется ежемесячно Исполнителем подпрограмм в управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Топкинского муниципального округа.

3.1. Муниципальная подпрограмма

«Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения  «жилищно-коммунальных услуг»

Паспорт

муниципальной подпрограммы

«Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Жилищно-коммунальных услуг Топкинского муниципального округа»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого предприятия «Жилищно-коммунальных услуг» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Директор подпрограммы | Заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Исполнитель подпрограммных мероприятий | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» Топкинского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в соответствие со стандартами качества |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечить содержание и выплата заработной платы МКУ «ЖКУ» 2. Обеспечить содержание ЕДДС 3. Проводить подготовку и переподготовку кадров |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2024 г.г. |
| Мероприятия подпрограммы | Мероприятия: 1. Зарплата и содержание МКУ «ЖКУ» 2. Содержание ЕДДС (коммунальные услуги, услуги связи и др.) 3. Подготовка кадров |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 121 395,200 тыс. руб., в том числе: МБ – 121 395,200 тыс. рублей; в т.ч. по годам: 2021 год – 32 750,300 тыс. рублей (МБ – 32 750,300 тыс. рублей) 2022 год – 29 548,300 тыс. рублей (МБ – 29 548,300 тыс. рублей) 2023 год – 29 548,300 тыс. рублей (МБ – 29 548,300 тыс. рублей) 2024 год – 29 548,300 тыс. рублей (МБ – 29 548,300 тыс. рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Целевые показатели (индикаторы) приведены в разделе 6 |

3.1.1 Характеристика текущего состояния в Топкинском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана подпрограмма, с указанием основных показателей и формированием основных проблем

Характеристика проблем

Подпрограмма разработана для формирования договорных отношений по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, а также организации конкурсного отбора подрядчиков по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, ремонту жилищного фонда, капитальному строительству в соответствии с утвержденными на муниципальном уровне стандартами качества обслуживания и контроль за их исполнением.

Привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль.

Улучшение качества услуг и снижение затрат в жилищно-коммунальной отрасли.

Основные показатели являются:

- экономия бюджетных средств при исполнении муниципальных и региональных целевых программ;

- заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по итогам проведения аукционов, конкурсов, котировок;

- улучшение качества и снижение затрат в жилищно-коммунальной отрасли;

- технический надзор.

3.1.2 Описание целей и задач подпрограммы

Подпрограмма направлена на достижение стратегических задач:

-  финансирование муниципальной подпрограммы;

-  финансирование  заказа в пределах доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств  на проведение работ по капитальному ремонту жилых домов, зданий, сооружений, внутриквартальных и внутридворовых территорий, объектов внешнего благоустройства, дорог, озеленения, ремонта внутриквартальных проездов и тротуаров и на оказание других жилищно-коммунальных услуг;

- осуществление расчетов с подрядчиком за реализованную продукцию, работу (услугу) в соответствии с актами выполненных работ (услуг);

- консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиком за выполненные работы и оказанные услуги, в соответствии с заключенными контрактами (договорами);

-  разработка предложений по эффективному использованию нежилых помещений в целях получения дополнительных финансовых ресурсов для улучшения состояния жилищного фонда;

-  применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы в соответствии с заключенными контрактами (договорами);

- осуществление контроля при выполнении работ по подготовке жилищного фонда к сезонным условиям эксплуатации;

-  контроль и оценка качества, объема выполненных работ и предоставленных услуг, согласно заключенным контрактам (договорам);

- проведение конкурсов между предприятиями различных форм собственности;

-  участие в отборе объектов жилищно-коммунального хозяйства для капитального ремонта и реконструкции, а так же в приемке работ по их завершению;

-  осуществление функции Заказчика в сфере строительства зданий и сооружений первого и второго уровня ответственности в соответствии с государственными стандартами, капитального ремонта объектов, находящихся в собственности Топкинского муниципального округа;

-  разработка и утверждение смет и иной технической документации, используемой в строительной и ремонтной  деятельности;

-  участие в качестве разработчика муниципальных целевых программ на строительство,  капитальный и текущий ремонт учреждений социальной сферы, ремонт жилищного фонда, объектов ЖКХ и благоустройства.

- плановый надзор за техническим состоянием жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства, разработка мер по методам и технологическим решениям по  устранению обнаруженных дефектов;

- внеплановые обследования объектов по обращениям потребителей и заинтересованных организаций.

3.2. Муниципальная подпрограмма

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Паспорт

муниципальной подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Директор подпрограммы | Заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Исполнитель подпрограммных мероприятий | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее комфортные условия проживания населения Топкинского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; - снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства; - формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; - развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; - обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством как предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций; - минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях коммунального комплекса; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2024 годы |
| Мероприятия подпрограммы | Мероприятия: 1. Капитальный ремонт котельных сетей теплоснабжения 2. Капитальный ремонт объектов и систем водоснабжения и водоотведения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 0,000 тыс. руб., в том числе: МБ – 0,000 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2021 год – 0,000 тыс. рублей (МБ – 0,000 тыс. рублей) 2022 год – 0,000 тыс. рублей (МБ –0,000 тыс. рублей) 2023 год – 0,000 тыс. рублей (МБ – 0,000 тыс. рублей) 2024 год – 0,000 тыс. рублей (МБ –0,000 тыс. рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Целевые показатели (индикаторы) приведены в разделе 6 |

3.2.1 Характеристика текущего состояния в Топкинском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана подпрограмма, с указанием основных показателей и формированием основных проблем

Одним из приоритетов жилищной политики Топкинского муниципального округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время деятельность коммунального комплекса Топкинского муниципального округа характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по Топкинскому муниципальному округу в среднем составляет 48,8 процентов. Износ систем водоснабжения составляет 63,6 процента, систем теплоснабжения 39,7 процентов, жилого фонда  48 процентов.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 12 процентов произведенной тепловой энергии. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения и водоснабжения домов в зимний период. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Данная подпрограмма на 2021-2024 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 27 процентов, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Топкинского муниципального округа и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения                          Топкинского муниципального района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние на территории Топкинского муниципального округа.

3.2.2 Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы  является создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами

качества, обеспечивающее комфортные условия проживания населения Топкинского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели в рамках данной подпрограммы предполагается решить следующие основные задачи на период 2021-2024 годов:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства;

- формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

- развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством как предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;

- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях коммунального комплекса;

- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли.

3.3 Муниципальная подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

Паспорт

муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Директор подпрограммы | Заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Исполнитель подпрограммных мероприятий | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Цель подпрограммы | - Повышение энергосбережения и энергоэффективности |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение энергетической эффективности экономики Топкинского муниципального округа; 2. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 3. Внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Сроки реализации подрограммы | 2021 – 2024 годы |
| Мероприятия подпрограммы | Мероприятия: 1. Проведение мероприятий по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 0 тыс. руб., в том числе: МБ – 0 тыс. рублей; в т.ч. по годам: 2021 год - 0 тыс. рублей (МБ – 0 тыс. рублей) 2022 год - 0 тыс. рублей (МБ – 0 тыс. рублей) 2023 год - 0 тыс. рублей (МБ – 0 тыс. рублей) 2024 год - 0 тыс. рублей (МБ – 0 тыс. рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Целевые показатели (индикаторы) приведены в разделе 6 |

3.3.1 Характеристика текущего состояния в Топкинском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана подпрограмма, с указанием основных показателей и формированием основных проблем

Энергосбережения и повышения энергоэффективности наиболее распространенный способ экономии электроэнергии - оптимизация потребления   электроэнергии   на  освещение.  Экономить  на  электроэнергии  с одной стороны проще всего: в большинстве случаев существует приборный учет, и проводимые малозатратные мероприятия дают немедленный экономический эффект. Если же принять во внимание неизбежный рост тарифов на электроэнергию в ближайшем будущем, инвестирование в энергосбережение можно рассматривать как один из наиболее выгодных источников вложений. Ощутимый эффект в современных условиях дает установка многотарифных электросчетчиков.

Согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были впервые введены термины энергоаудит и энергетическое обследование. В законе описаны основные объекты, подвергаемые добровольному энергетическому аудиту, а также сроки, цели и основные требования проведения энергетического обследования на предприятиях промышленности.

Главной задачей подпрограммы проведения энергетического обследования является сбор данных об объеме расходуемых предприятием энергоресурсов, определение класса энергоэффективности, определение потенциала технологической модернизации и совершенствования эксплуатационных параметров объектов, также как и целесообразности предлагаемых инвестиций с последующей разработкой мер по повышению энергоэффективности.

3.3.2 Описание целей и задач подпрограммы

- Целью подпрограммы является повышение энергосбережения и энергоэффективности.

Для достижения поставленной цели в рамках данной подпрограммы предлагается решить следующие основные задачи на период 2021-2024 годов:

- повышение энергетической эффективности экономики Топкинского муниципального округа;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- внедрение мер государственного регулирования и  финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

3.4. Муниципальная подпрограмма

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Паспорт

муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Директор подпрограммы | Заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Исполнитель подпрограммных мероприятий | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для приведения объектов жилого фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Топкинского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | 1) создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах; 2) обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; 3) использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта; 4) стимулирование процессов реформирования жилищной сферы; 5) развитие общественного самоуправления и инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений; 6) создание эффективных механизмов управления жилищным фондом на территории Топкинского муниципального округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2024 годы |
| Мероприятия подпрограммы | Мероприятия: 1. Ремонт кровли |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 0 тыс. руб., в том числе: МБ – 0 тыс. рублей; в т.ч. по годам: 2021 год – 0 тыс. рублей (МБ – 0 тыс. рублей) 2022 год – 0 тыс. рублей (МБ – 0 тыс. рублей) 2023 год – 0 тыс. рублей (МБ – 0 тыс. рублей) 2024 год – 0 тыс. рублей (МБ – 0 тыс. рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Целевые показатели (индикаторы) приведены в разделе 6 |

3.4.1 Характеристика текущего состояния в Топкинском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана подпрограмма, с указанием основных показателей и формированием основных проблем.

Согласно данному закону все многоквартирные дома должны быть обеспечены общедомовыми приборами учёта холодной и горячей воды.

С целью повышения эффективности систем теплоснабжения, экономии топливно-энергетических ресурсов в конце 2014 года разработана и утверждена схема теплоснабжения по Топкинскому муниципальному району, которая ежегодно  актуализируется. Это позволило повысить качество и надёжность теплоснабжения.

Также для повышения эффективности систем водоснабжения и водоотведения в июне 2014 года была разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения на территории Топкинского муниципального района. Это привело к улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения

3.4.2 Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является  создание условий для приведения объектов жилого фонда  в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Топкинского муниципального района.

Для достижения поставленной цели в рамках данной подпрограммы предлагается решить следующие основные задачи на период 2021-2024 годов:

1) создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах;

2) обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

3) использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта;

4) стимулирование процессов реформирования жилищной сферы;

5) развитие общественного самоуправления и инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений;

6) создание эффективных механизмов управления жилищным фондом на территории Топкинского муниципального округа.

3.5 Муниципальная подпрограмма «Дорожное хозяйство»

Паспорт

муниципальной подпрограммы «Дорожное хозяйство»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Дорожное хозяйство» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Директор подпрограммы | Заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Исполнитель подпрограммных мероприятий | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Цель подпрограммы | Создание условий, для обеспечения сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта Топкинского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | - реконструкция автомобильных дорог местного значения; - ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения; - проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; - дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения; - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2024 годы |
| Основные мероприятия подпрограммы (перечень подпрограмм) | Мероприятия: 1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 228 757,300 тыс. руб., в том числе: МБ – 228 757,300 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2021 год – 35 613,300 тыс. рублей (МБ – 35 613,300 тыс. рублей) 2022 год – 63 368,00 тыс. рублей (МБ – 63 368,00 тыс. рублей) 2023 год – 64 888,00 тыс. рублей (МБ – 64 888,00 тыс. рублей) 2024 год – 64 888,00 тыс. рублей (МБ – 64 888,00 тыс. рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Целевые показатели (индикаторы) приведены в разделе 6 |

3.5.1 Характеристика текущего состояния в Топкинском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана подпрограмма, с указанием основных показателей и формировкой основных проблем

Общая протяженность улично-дорожной сети Топкинского муниципального округа составляет 570,0 км.

Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства является важнейшим условием обеспечения сохранности дорог, повышения безопасности движения на дорогах. Между тем состояние автомобильных дорог города не всегда соответствует современным требованиям к инфраструктуре. Возрастающие темпы деловой активности и растущий уровень жизни населения  привели к резкому росту в городе численности автотранспорта.

Увеличение уровня автомобилизации неизбежно приводит к преждевременному износу дорожной одежды городских дорог, рассчитанных на меньшую интенсивность движения. В результате этого сокращаются межремонтные сроки, но увеличиваются объемы ремонтных работ.

В секторе индивидуальной застройки для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для обеспечения комфортного проживания горожан выполняются работы по отсыпке щебнем проезжей части дорог, установке одиночных светильников.

Наружное освещение города является важным фактором обеспечения безопасности дорожного движения и неотъемлемой частью для создания комфортных условий жизнедеятельности горожан.

Учитывая, что покрытие автомобильных дорог подвергаются естественному износу, необходимо регулярно планировать и реализовывать мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой.

3.5.2 Описание целей и задач подпрограммы

Целью программы является создание условий, для обеспечения сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта Топкинского муниципального округа.

Для достижения целей в рамках данной подпрограммы предлагается решить следующие основные задачи на период 2021-2024 годов:

- реконструкция автомобильных дорог местного значения;

- ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения;

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

3.6. Муниципальная подпрограмма

«Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»

Паспорт

муниципальной подпрограммы

«Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Директор подпрограммы | Заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Исполнитель подпрограммных мероприятий | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Цель подпрограммы | - возмещение организациям, предоставляющим населению услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения на безвозмездной и безвозвратной основе затрат или недополученных доходов, связанных с оказанием населению коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим всех издержек производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг |
| Задачи подпрограммы | - обеспечить потребности внутреннего рынка в надежном, качественном и экономически обоснованном топливно-энергетическом ресурсе; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2024 годы |
| Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) | Мероприятия: 1. Возмещение разницы в цене за уголь 2. Возмещение разницы в тарифах на оплату тепла и горячего водоснабжения 3. Возмещение разницы в тарифах на оплату холодного водоснабжения и водоотведения 4. Возмещение разницы в тарифах на оплату газоснабжения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 803 313,700 тыс. руб., в том числе: МБ – 31 476,900 тыс. рублей; в т.ч. по годам: 2021 год – 224 436,100 тыс. рублей (МБ – 31 476,900 тыс. рублей) 2022 год – 192 959,200 тыс. рублей (МБ – 0 тыс. рублей) 2023 год – 192 959,200 тыс. рублей (МБ – 0 тыс. рублей) 2024 год – 192 959,200 тыс. рублей (МБ – 0 тыс. рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Целевые показатели (индикаторы) приведены в разделе 6 |

3.6.1. Характеристика текущего состояния в Топкинском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана подпрограмма, с указанием основных показателей и формированием основных проблем

Подпрограмма разработана для компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек муниципального и частного жилищных фондов, предоставляются из бюджета Топкинского муниципального округа в связи с установлением уровня оплаты населением услуг отопления, водоснабжения и водоотведения ниже экономически обоснованных тарифов в целях социальной защиты граждан, проживающих на территории Топкинского муниципального округа.

3.6.2. Описание целей и задач подпрограммы

Целью предоставления средств является возмещение организациям, предоставляющим населению услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения на безвозмездной и безвозвратной основе затрат или недополученных доходов, связанных с оказанием населению коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим всех издержек производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Основными задачами являются:

1. Обеспечить потребности внутреннего рынка в надежном, качественном и экономически обоснованном топливно-энергетическом ресурсе;

2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов населением Топкинского муниципального округа.

3.7. Муниципальная подпрограмма «Благоустройство»

Паспорт

муниципальной подпрограммы «Благоустройство»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Директор подпрограммы | Заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Исполнитель подпрограммных мероприятий | МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» |
| Цель подпрограммы | благоустройство, развитие инфраструктуры придомовых территорий, общественных мест, предназначенных для отдыха в городе и сельских населенных пунктах |
| Задачи подпрограммы | - обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей округа; - обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий; - обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства; - обеспечение архитектурного облика города; -улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; - создание комфортных условий проживания граждан; - создание условий для повышения предпринимательской активности и развития малого и среднего предпринимательства |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2024 годы |
| Основные мероприятия подпрограммы (перечень подпрограмм) | Мероприятия: 1. Уличное освещение 2. Содержание уличного освещения 3. Свалки, мусор 4. Инвентаризация дворовых территорий |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 61 954,800 тыс. руб., в том числе: МБ – 60 012,000 тыс. рублей; в т.ч. по годам: 2021 год – 18 863,700 тыс. рублей (МБ – 18 378,000 тыс. рублей) 2022 год – 14 363,700 тыс. рублей (МБ – 13 878,000 тыс. рублей) 2023 год – 14 363,700 тыс. рублей (МБ – 13 878,000 тыс. рублей) 2024 год – 14 363,700 тыс. рублей (МБ – 13 878,000 тыс. рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Целевые показатели (индикаторы) приведены в разделе 6 |

3.7.1. Характеристика текущего состояния в Топкинском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана подпрограмма, с указанием основных показателей и формирования основных проблем

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территории населенных пунктов Топкинского муниципального округа в соответствии с современными требованиями.

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:

- это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей.

- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора – лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки.

- зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, способствуют биологическому комфорту.

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. В городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению дворов, к внешнему облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории города. В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику города. Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является улично дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние городских улиц и дорог имеет большое значение для организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурно- планировочного облика городского комплекса. Экономическая природа городских улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и той же материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

3.7.2. Описание целей и задач подпрограммы

Основными приоритетами политики Топкинского муниципального округа в сфере благоустройства являются:

1. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения.

2. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальные программы.

3. Сохранение природных объектов, в том числе, объектов озеленения.

4. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории.

Целью муниципальной подпрограммы является благоустройство, развитие инфраструктуры придомовых территорий, общественных мест, предназначенных для отдыха в городе и сельских населенных пунктах. Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

1. Обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей округа;

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий;

3. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства;

4. Обеспечение архитектурного облика города;

5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания;

6.  Создание комфортных условий проживания граждан;

7. Создание условий для повышения предпринимательской активности и развития малого и среднего предпринимательства

3.7.4.  Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Реализация Программы на территории Топкинского муниципального округа рассчитана на 2021-2024 годы.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Источники Финансовых ресурсов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2017-2021 годы | Всего | 311 663,40 | 300 239,20 | 301 759,20 | 301 759,20 |
|  | Местный бюджет | 118 218,50 | 106 794,30 | 108 314,30 | 108 314,30 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 193 444,90 | 193 444,90 | 193 444,90 | 193 444,90 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Жилищно- коммунальных услуг» | Всего | 32 750,30 | 29 548,3 | 29 548,3 | 29 548,3 |
|  | Местный бюджет | 32 750,30 | 29 548,3 | 29 548,3 | 29 548,3 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 |
|  | Местный бюджет | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | Всего | 35 613,3 | 63 368,0 | 64 888,0 | 64 888,0 |
|  | Местный бюджет | 35 613,3 | 63 368,0 | 64 888,0 | 64 888,0 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Подпрограмма «Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 224 436,10 | 192 959,20 | 192 959,20 | 192 959,20 |
|  | Местный бюджет | 31 476,90 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 192 959,20 | 192 959,20 | 192 959,20 | 192 959,20 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Всего | 192 959,20 | 192 959,20 | 192 959,20 | 192 959,20 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 192 959,20 | 192 959,20 | 192 959,20 | 192 959,20 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Кредиторская задолженность | Всего | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. Погашение исполнительных листов (МКП «ЖКХ) | Всего | 7 476,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 7 476,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Благоустройство | Всего | 18 863,70 | 14 363,70 | 14 363,70 | 14 363,70 |
|  | Местный бюджет | 18 378,00 | 13 878,00 | 13 878,00 | 13 878,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 485,7 | 485,7 | 485,7 | 485,7 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» | Всего | 1 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Местный бюджет | 1 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. Уличное освещение | Всего | 12 135,00 | 12 135,00 | 12 135,00 | 12 135,00 |
|  | Местный бюджет | 12 135,00 | 12 135,00 | 12 135,00 | 12 135,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | 485,70 | 485,70 | 485,70 | 485,70 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 485,7 | 607,2 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. Иные расходы на благоустройство | Всего | 4 943,0 | 4 943,0 | 4 943,0 | 4 943,0 |
|  | Местный бюджет | 4 943,0 | 4 943,0 | 4 943,0 | 4 943,0 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п |  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерен. |  | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  |
| «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО |  | % |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО |  | % |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |  | % |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |  | % |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО |  | % |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |  | % |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВт*ч/кв.м |  | 23,22 | 22,52 | 21,84 |  |  | 21,19 |  |  |  |
| 8. | Удельный расход ТЭ БУ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв.м. |  | 0,248 | 0,240 | 0,23 |  |  | 0,23 |  |  |  |
| 9. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | куб.м./чел. |  | 1,42 | 1,38 | 1,34 |  |  | 1,3 |  |  |  |
| 10. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | куб.м./чел. |  | 0,49 | 0,48 | 0,47 |  |  | 0,45 |  |  |  |
| 11. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | куб.м./чел. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 12. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |  | руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 13. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |  | шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчёте на 1 кв.метр общей площади) |  | Гкал/кв.м. |  | 0,348 | 0,338 | 0,328 |  |  | 0,318 |  |  |  |
| 15. | Удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя) |  | куб.м./чел. |  | 32,48 | 31,51 | 30,56 |  |  | 29,65 |  |  |  |
| 16. | Удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя) |  | куб.м./чел. |  | 22,81 | 22,13 | 21,47 |  |  | 20,82 |  |  |  |
| 17. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВтч/кв.м помен из программы |  | 40,9 | 39,67 | 38,48 |  |  | 37,32 |  |  |  |
| 18. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | куб.м./кв.м. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 19. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) |  | куб.м./чел. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  | т.у.т./ кв.м. в год |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях |  | т. у. т./кВтч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 22. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  | т. у. т./Гкал |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 23. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |  | кВт*ч/Гкал |  | 10,06 | 9,76 | 9,47 | 9,18 |  |  |  |  |  |
| 24. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | % |  | 5,21 | 5,05 | 4,90 | 4,75 |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | % |  | 11,34 | 11,00 | 10,67 | 10,35 |  |  |  |  |  |
| 26. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |  | кВтч/куб.м |  | 1,13 | 1,1 | 1,07 | 1,03 |  |  |  |  |  |
| 27. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |  | кВтч/куб.м |  | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,87 |  |  |  |  |  |
| 28. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). |  | кВтч/кв. м |  | 2,95 | 2,86 | 2,77 | 2,69 |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |  |  | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией |  |  | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 33 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 34 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Эффективность от осуществления технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВтч/ м2 в год |  | 23,22 | 22,52 | 21,84 | 21,19 |  |  |  |  |  |
| Эффективность от осуществления технических мероприятий по оснащению общедомовыми и поквартирными приборами учёта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах ( в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м2 в год |  | 0,7 | 0,68 | 0,66 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 на 1 проживающего в МКД) |  | Куб.м./чел. |  | 1,55 | 1,5 | 1,46 | 1,41 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего в МКД) |  | Куб.м./чел. |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |

5.1.  Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение |
| «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального района» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 0 |
| 2. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 0 |
| 3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 0 |
| 4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 0 |
| 5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 0 |
| 6. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |
| 7. | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв.м | 23,94 | 23,94 | 0,00 |
| 8. | Удельный расход ТЭ БУ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,256 | 0,256 | 0,00 |
| 9. | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
| 10. | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 0,5 | 0,5 | 0,00 |
| 11. | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| 14. | удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчёте на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,357 | 0,357 | 0 |
| 15. | удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 чел) | куб.м./чел. | 33,49 | 33,49 | 0 |
| 16. | удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 чел) | куб.м./чел. | 23,52 | 23,52 | 0 |
| 17. | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м помен из программы | 42,16 | 42,16 | 0 |
| 18. | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19. | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20. | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м. в год | 0,06 | 0,06 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 21. | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т. у. т./кВтч | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22. | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т. у. т./Гкал | 0,15 | 0,15 | 0 |
| 23. | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/Гкал | 10,37 | 10,37 | 0 |
| 24. | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 5,37 | 5,37 | 0 |
| 25. | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,69 | 11,69 | 0 |
| 26. | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВтч/куб.м | 1,17 | 1,17 | 0 |
| 27. | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВтч/куб.м | 0,98 | 0,98 | 0 |
| 28. | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВтч/кв. м | 3,04 | 3,04 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |
| 29 | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 30 | количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 31 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 32 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 33 | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 34 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность от осуществления технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ м2 в год | 23,94 | 23,94 | 0,00 |
| Эффективность от осуществления технических мероприятий по оснащению общедомовыми и поквартирными приборами учёта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах ( в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 в год | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
|  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах ( в расчете на 1 на 1 проживающего в МКД) | Куб.м./чел. | 1,6 | 1,6 | 0,00 |
|  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего в МКД) | Куб.м./чел. | 0,16 | 0,16 | 0,00 |

6. Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией  муниципальной программы осуществляет директор муниципальной программы.

Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений  целевых  показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.

В целях обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ:

Директор муниципальной программы в срок до 20-го числа месяца, следующего за первым, вторым, третьим отчетными кварталами, и до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики администрации Топкинского муниципального округа:

Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы (ежеквартально с нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению №3 к настоящей муниципальной программе.

Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (ежеквартально с нарастающим итогом с начала года) по форме, согласно приложению №4 к настоящей муниципальной программе.

Директор муниципальной программы ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики администрации Топкинского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы, в состав которого входит:

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  по форме, согласно приложению к настоящей Программе с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановым годом

Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы (ежеквартально с нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению №3 к настоящей муниципальной программе.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.

Пояснительная записка, содержащая:

- сведения о достижении заявленных целей и решении поставленных задач муниципальной программы;

- причины отклонения фактического расходования денежных средств от плановых значений в разрезе мероприятий муниципальной программы;

- информацию о проделанной работе в рамках реализации каждого мероприятия муниципальной программы;

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный год по каждому мероприятию муниципальной программы;

- причины и последствия нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется в отдел экономики администрации Топкинского муниципального округа в электронном виде и на бумажном носителе за подписью директора муниципальной программы.

Приложение

к муниципальной программы «Жилищно-коммунальный

и дорожный комплекс, энергосбережение

и повышение энергоэффективности

Топкинского муниципального округа»

на 2021-2024 годы»

Методика оценки эффективности муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2024 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в разделе 5, по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных не запрещенных законодательством источников финансирования путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и мероприятий, представленных в разделе 4, из всех источников ресурсного обеспечения в целом (бюджет района, федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники, средства юридических и физических лиц), по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы  на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (координатор) по каждому целевому показателю (индикатору) муниципальной программы определяет интервалы значений целевого показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений целевого показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 90 процентному плановому приросту целевого показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений целевого показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 70% плановому приросту значения целевого показателя (индикатора) на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 90%;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 70%;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.