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Российская Федерация
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
Топкинский муниципальный округ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 23 июня 2026 года № 1046-п
г. Топки

[bookmark: _Hlk182813007]Об утверждении муниципальной программы «Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Топкинского муниципального округа» на 2026-2030 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа от 12.02.2026 № 136 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа от 23.12.2025 № 118 «Об утверждении бюджета Топкинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 26.05.2026 №297 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса на реализацию природоохранных мероприятий в 2026, 2027 и 2028 годах», постановлением администрации Топкинского муниципального округа от 20.05.2025 года № 827-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Топкинского муниципального округа» и с целью корректировки программных мероприятий и уточнением объемов финансирования муниципальной программы:
1. Утвердить муниципальную программу «Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Топкинского муниципального округа» на 2026-2030 годы.
[bookmark: _Hlk157763501][bookmark: _Hlk189733978]2. Признать утратившими силу с 01.01.2026 года: 
[bookmark: _Hlk211845180]- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 31.05.2023 № 847-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Топкинского муниципального округа» на 2023-2025 годы»;
- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 20.07.2023 № 1163-п «О внесении изменений в постановлении администрации Топкинского муниципального округа от 31.05.2023 № 847-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Топкинского муниципального округа» на 2023-2025 годы»»;
[bookmark: _Hlk211845258][bookmark: _Hlk211845496][bookmark: _Hlk165021205][bookmark: _Hlk144815199]- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 20.05.2025 № 836-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального округа от 31.05.2023 № 847-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Топкинского муниципального округа» на 2023-2025 годы»»;
[bookmark: _Hlk165021205_Копия_1][bookmark: _Hlk144815199_Копия_1]- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 24.09.2025 № 1849-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального округа от 31.05.2023 № 847-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Топкинского муниципального округа» на 2023-2025 годы»».
3. Разместить постановление на официальном сайте администрации Топкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству – начальника управления О.В. Антонову.
5. Постановление вступает в силу после официального обнародования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 года.


Глава Топкинского
муниципального округа                                                                          С.В. Фролов


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Топкинского муниципального округа
от 23 июня 2026 года № 1046-п


[bookmark: _Hlk211417157]Муниципальная программа
[bookmark: _Hlk211845023]«Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Топкинского муниципального округа» на 2026-2030 годы

Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния окружающей среды в Топкинском муниципальном округе 
На территории Топкинского муниципального округа можно выделить ряд значимых экологических проблем:
1. Загрязнение водных объектов.
2. Загрязнение атмосферного воздуха в местах скопления источников выбросов загрязняющих веществ.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха Топкинского муниципального округа являются промышленные предприятия, а также печное отопление частного сектора.
Загрязнение атмосферного воздуха на территории Топкинского муниципального округа отмечается не на всей территории Топкинского муниципального округа, а локально, в местах наибольшего скопления объектов хозяйственной деятельности и обусловлено:
- выбросами пыли и газообразных веществ от промышленных предприятий и их распространением на значительные расстояния;
- выбросами и распространением в приземных слоях атмосферного воздуха пыли, сажи и газообразных составляющих от мелких, физически устаревших коммунальных котельных округа (в основном работающих без очистки), систем отопления (бытовых печей) частного сектора.
Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферный воздух от предприятий Топкинского муниципального округа, являются: твердые вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, летучие органические соединения.
Земли Топкинского муниципального округа распределены по следующим категориям:
- земли сельскохозяйственного использования составляют 36,8% земель города;
- под жилую застройку занято 18,5% территории города;
- промышленная зона земель составляет 13,1%;
- под объектами инженерной и транспортной инфраструктуры - 8,3%.
На территории Топкинского муниципального округа существует объект накопленного вреда окружающей среде (свальное поле – полигон ТБО). Реализация проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде позволит улучшить экологическую ситуацию в округе.
Не менее важным является повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения области. Это становится возможным благодаря проведению массовых мероприятий экологической направленности, в том числе уроков экологической грамотности, акций, субботников, конкурсов, семинаров, конференций и других.
Также традиционно проводятся массовые всероссийские и областные акции и субботники "Час Земли", "Зеленая весна", "Зеленая Россия", "Вода России", "Чистая река - чистые берега", "Соберем. Сдадим. Переработаем", "Живи, родник!", областные конкурсы "Семья. Экология. Культура", "Зеленый листок" и др.
Проводится работа по обеспечению населения и организаций достоверной экологической информацией:
ежегодно издается доклад о состоянии и охране окружающей среды Топкинского муниципального округа;
по мере необходимости в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" освещаются вопросы о качестве окружающей среды и путях решения экологических проблем Топкинского муниципального округа.
Необходимо и дальше проводить мероприятия, направленные на повышение экологической культуры населения Топкинского муниципального округа.

2. Описание приоритетов и целей и задач Программы
Реализация муниципальной программы направлена на выполнение мероприятий по улучшению состояния окружающей среды на территории Топкинского муниципального округа, снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на территории Топкинского муниципального округа и на повышение уровня экологической грамотности населения.
Целью Программы является:
- вовлечение граждан в деятельность по сохранению окружающей среды на территории Топкинского муниципального округа в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды.
- привлечение предприятий и организаций к решению проблем сохранения окружающей среды;
- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;
- формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов;
- улучшение состояния водных объектов;
- озеленение территорий населённых пунктов;
- природоохранные мероприятия;
- повышение уровня экологического информирования населения.
Институциональные преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

[bookmark: _Hlk211414107]3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Кемеровской области – Кузбасса

Целеполагание и задачи муниципальной программы связаны с государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.11.2023 № 719 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области — Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды». 
Основными приоритетами в муниципальной программе является:
[bookmark: _Hlk211584103]- охрана окружающей среды;
[bookmark: _Hlk211584352]- охрана и восстановление водных объектов;
[bookmark: _Hlk211584542]- сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия;
[bookmark: _Hlk211584721]- организация системы общественного экологического контроля.

4. Задачи муниципальной программы, способы их эффективного решения
Целью муниципальной программы в сфере экологии, недропользования и рационального водопользования является улучшение качества окружающей среды до конца 2030 года.
Задачей муниципальной программы является улучшение качества окружающей среды.
Для осуществления задачи по улучшению качества окружающей среды предусмотрены следующие мероприятия:
- охрана окружающей среды;
- охрана и восстановление водных объектов;
- сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия;
- организация системы общественного экологического контроля.

Паспорт
Муниципальной программы
«Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Топкинского муниципального округа» на 2026-2030 годы
(наименование муниципальной программы (комплексной программы))

1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству – начальник управления

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальных услуг»

	Период реализации
	2026-2030 годы

	Цели муниципальных программы
	- вовлечение граждан в деятельность по сохранению окружающей среды на территории Топкинского муниципального округа в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды;
- привлечение предприятий и организаций к решению проблем сохранения окружающей среды;
- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;
- формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов;
- улучшение состояния водных объектов;
- озеленение территорий населённых пунктов;
- природоохранные мероприятия;
- повышение уровня экологического информирования населения.

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	Направление (подпрограмма) №1 «Охрана окружающей среды»

	
	Направление (подпрограмма) №2 «Охрана и восстановление водных объектов»

	
	Направление (подпрограмма) № 3 «Сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия»

	
	Направление (подпрограмма) № 4 «Организация системы общественного экологического контроля»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Общий объем финансирования составляет
13 664,0 тыс. руб., в том числе:
МБ –   0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2026 год – 13 664,0 тыс. рублей
(МБ – 0 тыс. рублей)
2027 год – 0 тыс. рублей
(МБ – 0 тыс. рублей)
2028 год – 0 тыс. рублей
(МБ – 0 тыс. рублей)
2029 год – 0 тыс. рублей
(МБ – 0 тыс. рублей)
2030 год – 0 тыс. рублей
(МБ – 0 тыс. рублей)

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса
	 Национальная цель/наименование целевого показателя национальной цели

	
	Государственная программы Кемеровской области – Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.11.2023 № 719 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области — Кузбасса "Природопользование и охрана окружающей среды».




2. Показатели муниципальной программы

	№
п/п
	Наименова-ние
Показателя
	Уровень
показа-теля
	Признак
возрастания/
убывания
	Единица
измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое
значение
за год, предшеству-ющий году разработки
МП
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя (участник МП)
	Связь с показателями нацио-
нальных целей
	

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	Цель муниципальной программы «Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Топкинского муниципального округа» на 2026-2030 годы

	1.
	Количество проведенных экологических мероприятий)
	МП
	
	Ед.
	14
	14
	12
	15
	14
	13
	
	заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству – начальник управления


	
	

	2.
	Площадь очистки береговых зон водных объектов
	МП
	
	Кв. м
	13,5
	13,5
	13,6
	13,8
	13,8
	13,8
	
	
	
	

	3.
	Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов
	МП
	
	Ед.
	13 000
	13 000
	12 500
	13 000
	13 000
	13 000
	
	
	
	

	4.
	Проведение рейдовых мероприятий
	МП
	
	Ед.
	8
	8
	7
	8
	10
	9
	
	
	
	



2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий
В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.


3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	
Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Топкинского муниципального округа» на 2026-2030 годы (всего), в том числе:
	13 664,0
	0
	0
	0
	0
	13 664,0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	13 664,0
	0
	0
	0
	0
	13 664,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»», всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Охрана и восстановление водных объектов», всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия», всего, в том числе
	13 664,0
	0
	0
	0
	0
	13 664,0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	13 664,0
	0
	0
	0
	0
	13 664,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Организация системы общественного экологического контроля», всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0







ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Топкинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация

	 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Топкинского муниципального округа (Антонова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству- начальник управления)
Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальных услуг»

	Связь с Государственной программой
	Связи с Государственной программой нет


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпози
рованного показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	[bookmark: _bookmark7]Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Охрана окружающей среды»

	1
	Количество проведенных экологических мероприятий
	возрастание
	«МП»
	Ед.
	14
	2025
	14
	12
	15
	14
	13
	МКУ «ЖКУ»
	-


2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий. В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.
  
3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Количество проведенных экологических мероприятий
	«МП»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	6
	4
	0
	[bookmark: _Hlk226620550][bookmark: _Hlk230078163]14


План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Количество проведенных экологических мероприятий
	«МП»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	0
	0
	12



[bookmark: _Hlk226709061]План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Количество проведенных экологических мероприятий
	«МП»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	7
	2
	0
	15



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Количество проведенных экологических мероприятий
	«МП»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	6
	3
	0
	14



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Количество проведенных экологических мероприятий
	«МП»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	6
	2
	0
	[bookmark: _Hlk230079124]13



[bookmark: _Hlk230079191]4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам
	
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	Задача «Охрана окружающей среды»
	

	1
	Количество проведенных экологических мероприятий
	Осуществление текущей деятельности
	Осуществление текущей деятельности
	Ед.
	14
	2025
	14
	12
	15
	14
	13
	
	



	5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» (всего), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	[bookmark: _Hlk230939467]0

	 Мероприятие №1 «Количество проведенных экологических мероприятий» всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	[bookmark: _Hlk226625150]0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления
контр.     точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Топкинского МО, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	Задача комплексных мероприятий «Охрана окружающей среды»

	 Мероприятие (результат) «Количество проведенных экологических мероприятий»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-
	

	 Контрольная точка 1.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-
	[bookmark: _Hlk230079254][bookmark: _Hlk230079254]






ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Охрана и восстановление водных объектов»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Топкинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация

	 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Топкинского муниципального округа (Антонова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству- начальник управления)
Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальных услуг»

	Связь с Государственной программой
	Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.10.2023 №705 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпози
рованного показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Охрана и восстановление водных объектов»

	1
	Площадь очистки береговых зон водных объектов
	возрастание
	«МП»
	Кв.м.
	13,5
	2025
	13,5
	13,6
	13,8
	13,8
	13,8
	0
	-


2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий. В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Площадь очистки береговых зон водных объектов
	«МП»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,5
	0
	13,5


План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Площадь очистки береговых зон водных объектов
	«МП»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,6
	0
	13,6



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Площадь очистки береговых зон водных объектов
	«МП»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,8
	0
	13,8



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Площадь очистки береговых зон водных объектов
	«МП»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,8
	0
	13,8



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Площадь очистки береговых зон водных объектов
	«МП»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,8
	0
	13,8



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам
	
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	Задача «Охрана и восстановление водных объектов»
	

	1
	Количество проведенных экологических мероприятий
	Осуществление текущей деятельности
	Осуществление текущей деятельности
	Ед.
	13,5
	2025
	13,5
	13,6
	13,8
	13,8
	13,8
	
	[bookmark: _Hlk231542028][bookmark: _Hlk231542028]



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс процессных мероприятий «Охрана и восстановление водных объектов» (всего), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №1 «Площадь очистки береговых зон водных объектов» всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления
контрольной     точки
(39)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Топкинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система

	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	Задача комплексных мероприятий «Охрана и восстановление водных объектов»

	 Мероприятие (результат) «Количество проведенных экологических мероприятий»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-
	

	 Контрольная точка 1.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-
	


[bookmark: _Hlk226707996][bookmark: _Hlk226707996]

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий подпрограммы
«Сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Топкинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация

	 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Топкинского муниципального округа (Антонова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству- начальник управления)
Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальных услуг»

	Связь с Государственной программой
	Государственная программы Кемеровской области – Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды», утвержденная Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.11.2023 № 719 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области — Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпози
рованного показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия»

	1
	Ликвидация места несанкционированного размещения отходов
	возрастание
	МК
	Ед.
	0
	2025
	1
	0
	0
	0
	0
	МКУ «ЖКУ»
	-



2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий
В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.
  


[bookmark: _Hlk226704471]3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Ликвидация места несанкционированного размещения отходов
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Ликвидация места несанкционированного размещения отходов
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	[bookmark: _Hlk230080795]0



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Ликвидация места несанкционированного размещения отходов
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Ликвидация места несанкционированного размещения отходов
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Ликвидация места несанкционированного размещения отходов
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Hlk230081022]4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам
	
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	Задача «Сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия»
	

	1
	Ликвидация места несанкционированного размещения отходов
	Осуществление текущей деятельности
	Осуществление текущей деятельности
	Ед.
	0
	2025
	1
	0
	0
	0
	0
	
	



	5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс процессных мероприятий «Сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия» (всего), в том числе:
	13 664,0
	0
	0
	0
	0
	13 664,0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	13 664,0
	0
	0
	0
	0
	13 664,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №1 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления в г. Топки:
- за ул. Пугачева в 400 м между прудом Байкал и прудом Школьник», всего, в том числе
	13 664,0
	0
	0
	0
	0
	13 664,0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	13 664,0
	0
	0
	0
	0
	13 664,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0




6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления
контрольной     точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Топкинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	Задача комплексных мероприятий «Сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия»

	 Мероприятие (результат) «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления в г. Топки:
- за ул. Пугачева в 400 м между прудом Байкал и прудом Школьник»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-
	

	 Контрольная точка 1.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-
	[bookmark: _Hlk226705457][bookmark: _Hlk226705457]
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ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Организация системы общественного экологического контроля»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Топкинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация

	 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Топкинского муниципального округа (Антонова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству- начальник управления)
Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальных услуг»

	Связь с Государственной программой
	Связи с Государственной программой нет


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпози
рованного показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Организация системы общественного экологического контроля»

	1
	Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов
	возрастание
	МП
	Ед.
	13 000
	2025
	13 000
	12 500
	13 000
	13 000
	13 000
	МКУ «ЖКУ»
	-

	2
	Проведение рейдовых мероприятий
	возрастание
	МК
	Ед.
	8
	2025
	8
	7
	8
	10
	9
	МКУ «ЖКУ»
	-



2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий
В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 000
	0
	13 000

	2
	Проведение рейдовых мероприятий
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	[bookmark: _Hlk230082016][bookmark: _Hlk231542531]8




План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 500
	0
	12 500

	2
	Проведение рейдовых мероприятий
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	7




[bookmark: _Hlk226709549]План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 000
	0
	13 000

	2
	Проведение рейдовых мероприятий
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	8





План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 000
	0
	13 000

	2
	Проведение рейдовых мероприятий
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	10



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 000
	0
	13 000

	2
	Проведение рейдовых мероприятий
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	9



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам
	
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	Задача «Организация системы общественного экологического контроля»
	

	1
	Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов
	Осуществление текущей деятельности
	Осуществление текущей деятельности
	Ед.
	13 000
	2025
	13 000
	12 500
	13 000
	13 000
	13 000
	
	

	2
	Проведение рейдовых мероприятий
	Осуществление текущей деятельности
	Осуществление текущей деятельности
	Ед.
	8
	2025
	8
	7
	8
	10
	9
	
	



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс процессных мероприятий «Организация системы общественного экологического контроля» (всего), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №1 «Проведение рейдовых мероприятий», всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления
контрольной     точки
(39)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Топкинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система


	1
	2
	3
	4
	5

	Задача комплексных мероприятий «Организация системы общественного экологического контроля»

	 Мероприятие (результат) «Проведение рейдовых мероприятий»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 1.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-



image1.png




