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Российская Федерация
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
Топкинский муниципальный округ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 01 июня 2026 года № 848-п
г. Топки

Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа»
[bookmark: _Hlk182813007]на 2026-2030 годы»

[bookmark: _Hlk189733978][bookmark: _Hlk157763501]В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Топкинского муниципального округа от 20.05.2025 года № 827-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Топкинского муниципального округа», решением Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа от 12.02.2026 № 136 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа от 23.12.2025 № 118 «Об утверждении бюджета Топкинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»»
1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2026-2030 годы.
2. Признать утратившем силу с 01.01.2026: 
- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 21.01.2021 № 51-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2027 годы»;
- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 06.06.2024 № 942-п «О внесении изменений в постановлении администрации Топкинского муниципального округа от 21.01.2021 № 51-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2026 годы»;
- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 14.08.2024 № 1400-п «О внесении изменений в постановлении администрации Топкинского муниципального округа от 21.01.2021 № 51-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2026 годы»;
[bookmark: _Hlk229734382]- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 12.02.2025 № 228-п «О внесении изменений в постановлении администрации Топкинского муниципального округа от 21.01.2021 № 51-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2026 годы»;
- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 09.12.2025 № 2420-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального округа от 21.01.2021 № 51-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2027 годы»;
- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 30.12.2025 № 2672-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального округа от 21.01.2021 № 51-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2021-2027 годы».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству – начальника управления О.В. Антонову.
4. Постановление вступает в силу после официального обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 года.

Глава Топкинского
муниципального округа                                                                     С.В. Фролов

                                                    



[bookmark: _Hlk203721293]


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Топкинского муниципального округа
[bookmark: _Hlk226618412]от 01 июня 2026 года № 848-п

Муниципальная программа
[bookmark: _Hlk226616075]«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2026-2030 годы

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2026-2030 годы

1. Оценка текущего состояния в Топкинском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана Программа, с указанием основных показателей и формированием основных проблем
Одним из приоритетов жилищной политики Топкинского муниципального округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время деятельность коммунального комплекса Топкинского муниципального округа характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по Топкинскому муниципальному округу в среднем составляет 46,4 процентов. Износ систем водоснабжения составляет 47,3 процента, систем теплоснабжения 63,2 процентов, жилого фонда 44,8 процентов.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 12 процентов произведенной тепловой энергии. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения и водоснабжения домов в зимний период. 
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде случаев достигают 18 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения Топкинского муниципального округа питьевой водой нормативного качества.
Значительную проблему представляют собой твердые бытовые отходы. Объем твердых бытовых отходов ежегодно возрастает, при этом доля отходов, образуемая населением, составляет более 60 процентов от общего объема.
На территории Топкинского муниципального округа увеличивается количество несанкционированных свалок мусора. Это связано с отсутствием современных полигонов захоронения твердых бытовых отходов. Для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов необходимо откорректировать существующий проект строительства полигона твёрдых бытовых отходов.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 
Данная Программа на 2026-2030 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 27 процентов, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Топкинского муниципального округа и позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения                          Топкинского муниципального округа путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние на территории Топкинского муниципального округа.
Что касается энергосбережения и повышения энергоэффективности наиболее распространенный способ экономии электроэнергии - оптимизация потребления   электроэнергии.  Экономить на электроэнергии, с одной стороны, проще всего: в большинстве случаев существует приборный учет, и проводимые мало затратные мероприятия дают немедленный экономический эффект. Если же принять во внимание неизбежный рост тарифов на электроэнергию в ближайшем будущем, инвестирование в энергосбережение можно рассматривать как один из наиболее выгодных источников вложений. Ощутимый эффект в современных условиях дает установка много тарифных электросчетчиков. 
Согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были впервые введены термины энергоаудит и энергетическое обследование. В законе описаны основные объекты, подвергаемые добровольному энергетическому аудиту, а также сроки, цели и основные требования проведения энергетического обследования на предприятиях промышленности.  
Главной задачей программы проведения энергетического обследования является сбор данных об объеме расходуемых предприятием энергоресурсов, определение класса энергоэффективности, определение потенциала технологической модернизации и совершенствования эксплуатационных параметров объектов, также как целесообразность предлагаемых инвестиций с последующей разработкой мер по повышению энергоэффективности.                                                                                                           
Также, согласно данному закону, все многоквартирные дома должны быть обеспечены общедомовыми приборами учёта холодной и горячей воды.
С целью повышения эффективности систем теплоснабжения, экономии топливно-энергетических ресурсов в 2025 году актуализирована схема теплоснабжения, утвержденная постановлением администрацией Топкинского муниципального округа от 18.06.2025 № 1087-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Топкинского муниципального округа на 2026 год и с перспективой до 2030 года». Это позволит повысить качество и надёжность теплоснабжения. 
2. Описание целей и задач Программы
 Программа направлена на выполнение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и капитальному ремонту жилого фонда с привлечением бюджетных средств. 
Целью Программы является создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Топкинского муниципального округа.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Институциональные преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Для достижения поставленной цели в рамках данной Программы предполагается решить следующие основные задачи на период 2026-2030 годов:
- модернизация и приведение технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением издержек;
- совершенствование системы комплексного благоустройства;
- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.
 Сроки реализации Программы 2026-2030 годы.

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2026-2030 годы

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству – начальник управления

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»

	Период реализации
	2026 – 2030 годы

	Цели муниципальной программы
	1. Создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры, бюджетного и жилого фонда в соответствие со стандартами качества
2. Повышение эффективности использования и сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	Подпрограммы:
[bookmark: _Hlk226618539]1. «Обеспечение деятельности МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»
2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»
4. «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
5. «Дорожное хозяйство»
6. «Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса в жилищно-коммунальных хозяйствах»
7. «Благоустройство»
[bookmark: _Hlk203465298]8. «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Общий объем финансирования составляет
3 160 284,0 тыс. руб., в том числе:
МБ –   1 410 220,0 тыс. рублей,   в т.ч. по годам:
2026 год – 647 210,4 тыс. рублей
(МБ –308 309,6 тыс. рублей)
2027 год – 627 735,0 тыс. рублей
(МБ – 274 944,2  тыс. рублей)
2028 год – 628 446,2 тыс. рублей
(МБ – 275 655,4  тыс. рублей)
2029 год – 628 446,2 тыс. рублей
(МБ – 275 655,4  тыс. рублей)
2030 год – 628 446,2 тыс. рублей
(МБ – 275 655,4  тыс. рублей)

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса
	 Национальная цель/наименование целевого показателя национальной цели

	
	Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса», утвержденная Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2023 № 705 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области — Кузбасса "Развитие жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса".
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2. Показатели муниципальной программы

	№
п/п
	Наименова-ние
Показателя
	Уровень
показа-теля
	Признак
возрастания/
убывания
	Единица
измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое
значение
за год, предшеству-ющий году разработки
МП
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя (участник МП)
	Связь с показателями нацио-
нальных целей

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель 1. Обеспечение качества и доступности коммунальных услуг не менее 50 процентов населению Топкинского муниципального округа.

	1.1.
	Доля населения, обеспеченного централизованным теплоснабжением
	МП
	+
	%
	41,04
	42,27
	43,54
	44,85
	46,19
	47,58
	
	МКУ «ЖКУ»
	

	1.2.
	Доля населения, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением
	МП
	+
	%
	41,04
	42,27
	43,54
	44,85
	46,19
	47,58
	
	МКУ «ЖКУ»
	

	1.3.
	Доля населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением
	МП
	+
	%
	84,65
	87,19
	89,81
	92,50
	95,27
	98,13
	
	МКУ «ЖКУ»
	

	1.4.
	Доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением
	МП
	+
	%
	43,68
	44,99
	46,34
	47,73
	49,16
	50,64
	
	МКУ «ЖКУ»
	

	1.5.
	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Топкинского муниципального округа
	МП
	+
	%
	66,67
	66,67
	66,67
	100
	100
	100
	
	МКУ «ЖКУ»
	

	Цель 2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в целях созданий условий для комфортного проживания населения на территории Топкинского муниципального округа

	2.1.
	Доля многоквартирных домов с физическим износом дома от 60 до 80 процентов в общей площади многоквартирных домов
	МП
	-
	%
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	
	
	

	2.2.
	Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате
применения льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования
	МП
	-
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
МКУ «ЖКУ»
	

	Цель 3. Повышение качества дорожной сети на территории Топкинского муниципального округа

	3.1.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики
	МП
	-
	км
	0,78
	0,95
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	
	МКУ «ЖКУ»
	

	3.2.
	Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения
	МП
	-
	шт.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	МКУ «ЖКУ»
	

	3.3
	Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
	МП
	-
	км
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	
	МКУ «ЖКУ»
	





2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 (текущем) году
	№  п/п
	Наименование показателя
(13)
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)
	

	
	
	
	
	значение
	год
	1
квартал
	2
квартал
	3
квартал
	4
квартал
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1
	Доля населения, обеспеченное качеством и доступностью коммунальных услуг

	1.1.
	Организации коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Топкинского муниципального округа
	-
	шт.
	6
	2025
	6
	6
	6
	6
	МКУ «ЖКУ»
	

	2
	Доля многоквартирных домов с физическим износом дома от 66 до 70 процентов в общей площади многоквартирных домов

	2.1.
	Количество многоквартирных домов с физическим износом дома от 60 до 80 процентов в общей площади многоквартирных домов
	-
	шт.
	1,4
	2025
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	МКУ «ЖКУ»
	

	3
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики

	3.1.
	Выполнено работ по капитальному ремонту, ремонту, реконструкции, восстановлению улично-дорожной сети
	-
	км.
	0,78
	2025
	0
	0
	0,95
	0,95
	МКУ «ЖКУ»
	




3. Структура муниципальной программы

	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

	
	Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальных услуг»
	Срок реализации 2026-2030 годы

	
	Повышение надёжности обеспечения населения теплоснабжением
	Увеличение доли населения Топкинского муниципального округа централизованным, качественным теплоснабжением
	Доля населения, обеспеченного централизованным теплоснабжением

	
	Повышение качества горячего водоснабжения посредствам модернизации систем горячего водоснабжения
	Увеличение доли населения Топкинского муниципального округа централизованным, качественным теплоснабжением
	Доля населения, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением

	
	Повышение качества питьевой воды посредствам модернизации систем водоснабжения
	Увеличение доли населения Топкинского муниципального округа качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличение количества капитально отремонтированных объектов водоснабжения
	Доля населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением

	
	Повышение качества услуги водоотведения, посредствам модернизации систем
	Увеличение доли населения Топкинского муниципального округа обеспеченных централизованного водоотведением, увеличение количества капитально отремонтированных объектов водоотведения
	Доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением

	
	Создание конкурентной среды при предоставлении коммунальных услуг
	Увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, электро- снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) Топкинского муниципального округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Топкинского муниципального округа
	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, электро- снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) Топкинского муниципального округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Топкинского муниципального округа

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство»

	
	Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальных услуг»
	Срок реализации 2026-2030 годы

	
	Проведение капитального и текущего ремонта муниципального жилого фонда, снос ветхого и аварийного жилья
	Обеспечение надёжности жилого фонда, обеспечение комфортного проживания населения
	Доля многоквартирных домов с физическим износом дома от 66 до 70 процентов в общей площади многоквартирных домов

	
	Осуществление финансового обеспечения отдельных государственных полномочий муниципального образования по направлениям реализации и предоставления коммунальных услуг населению теплоснабжающими организациями, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациями, осуществляющими реализацию твердого топлива в соответствии с Государственной программой Кемеровской области - Кузбасса
«Развитие
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» утверждённой 31.10.2023 №705
	Обеспечение целевого направления бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов)
с соблюдением условий результативности их использования
	Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство»

	
	Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальных услуг»
	Срок реализации 2026-2030 годы

	
	Повышение качества дорожной сети
	Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги и искусственные неровности (реконструкция/строительство)
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики

	
	Приведение в нормативное состояние/строительство искусственных сооружений на автомобильных дорогах
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2026-2030 годы
[bookmark: _Hlk93923603_Копия_1]
	
Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Топкинского муниципального округа» на 2026-2030 годы (всего), в том числе:
	647 210,4
	627 735,0
	628 446,2
	628 446,2
	628 446,2
	3 160 284,0

	 Местный бюджет, в том числе
	308 309,6
	274 944,2
	275 655,4
	275 655,4
	275 655,4
	1 410 220,0

	Региональный бюджет
	338 900,8
	352 790,8
	352 790,8
	352 790,8
	352 790,8
	1 750 064,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Жилищно-коммунальных услуг»», всего, в том числе
	75 379,6
	76 004,6
	76 004,6
	76 004,6
	76 004,6
	379 398,0

	 Местный бюджет, в том числе
	75 379,6
	76 004,6
	76 004,6
	76 004,6
	76 004,6
	379 398,0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства», всего, в том числе
	18 322,9
	0
	0
	0
	0
	18 322,9

	 Местный бюджет, в том числе
	18 322,9
	0
	0
	0
	0
	18 322,9

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики», всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов», всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство», всего, в том числе
	159 265,7
	161 855,7
	161 855,7
	161 855,7
	161 855,7
	806 688,5

	 Местный бюджет, в том числе
	99 265,7
	101 855,7
	101 855,7
	101 855,7
	101 855,7
	506 688,5

	Региональный бюджет
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	300 000,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства», всего, в том числе
	283 198,6
	296 687,8
	296 687,8
	296 687,8
	296 687,8
	1 469 949,8

	 Местный бюджет, в том числе
	5 400,8
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	25 400,8

	Региональный бюджет
	277 797,8
	291 687,8
	291 687,8
	291 687,8
	291 687,8
	1 444 549,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Благоустройство», всего, в том числе
	110 587,4
	92 730,7
	93 441,9
	93 441,9
	93 441,9
	483 643,8

	 Местный бюджет, в том числе
	109 484,4
	91 627,7
	92 338,9
	92 338,9
	92 338,9
	478 128,8

	Региональный бюджет
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	5 515,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», всего, в том числе
	456,2
	456,2
	456,2
	456,2
	456,2
	2 281,0

	 Местный бюджет, в том числе
	456,2
	456,2
	456,2
	456,2
	456,2
	2 281,0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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к муниципальной программе
 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
 энергосбережение и повышение энергоэффективности
 Топкинского муниципального округа»
 на 2026-2030 годы

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности
МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Топкинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация

	 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Топкинского муниципального округа (Антонова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству- начальник управления)
Исполнитель: МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»

	Связь с Государственной программой
	Связи с Государственной программой нет; Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпози-
рованного показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	[bookmark: _bookmark7]Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информаци-онная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Обеспечение деятельности МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»

	1
	Зарплата и содержание МКУ «ЖКУ»
	возрастание
	«МП»
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «ЖКУ»
	-

	2
	Содержание ЕДДС (коммунальные услуги, услуги связи и др.)
	возрастание
	«МП»
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «ЖКУ»
	-

	3
	Подготовка кадров
	-
	«МП»
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «ЖКУ»
	-


2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий
В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.
  

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Зарплата и содержание МКУ «ЖКУ»
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Содержание ЕДДС (коммунальные услуги, услуги связи и др.)
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Подготовка кадров
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	[bookmark: _Hlk226620550]100




План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Зарплата и содержание МКУ «ЖКУ»
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Содержание ЕДДС (коммунальные услуги, услуги связи и др.)
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Подготовка кадров
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Зарплата и содержание МКУ «ЖКУ»
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Содержание ЕДДС (коммунальные услуги, услуги связи и др.)
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Подготовка кадров
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	[bookmark: _Hlk226709061]100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Зарплата и содержание МКУ «ЖКУ»
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Содержание ЕДДС (коммунальные услуги, услуги связи и др.)
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Подготовка кадров
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Зарплата и содержание МКУ «ЖКУ»
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Содержание ЕДДС (коммунальные услуги, услуги связи и др.)
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Подготовка кадров
	«МП»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам
	
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	Задача «Обеспечение деятельности МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»
	

	1
	Обеспечить содержание и выплата заработной платы МКУ «ЖКУ»
	Осуществление текущей деятельности
	Осуществление текущей деятельности
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	2
	Обеспечить содержание ЕДДС
	Осуществление текущей деятельности
	Осуществление текущей деятельности
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	3
	Проводить подготовку и переподготовку кадров
	Осуществление текущей деятельности
	Осуществление текущей деятельности
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	
	



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе:
	75 379,6
	76 004,6
	76 004,6
	76 004,6
	76 004,6
	379 398,0

	 Местный бюджет, в том числе
	75 379,6
	76 004,6
	76 004,6
	76 004,6
	76 004,6
	379 398,0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Жилищно-коммунальных услуг»», всего, в том числе
	71 405,2
	72 030,2
	72 030,2
	72 030,2
	72 030,2
	359 526,0

	 Местный бюджет
	71 405,2
	72 030,2
	72 030,2
	72 030,2
	72 030,2
	359 526,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти (УЖКХ АТМО)», всего, в том числе
	3 974,4
	3 974,4
	3 974,4
	3 974,4
	3 974,4
	19 872,0

	 Местный бюджет
	3 974,4
	3 974,4
	3 974,4
	3 974,4
	3 974,4
	19 872,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
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6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления
контрольной     точки
(39)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Топкинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система


	1
	2
	3
	4
	5

	Задача комплексных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Жилищно-коммунальных услуг»

	 Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Жилищно-коммунальных услуг»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 1.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти (УЖКХ АТМО)»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 2.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-


[bookmark: _Hlk226623173_Копия_1]
[bookmark: _Hlk226703379_Копия_1]Приложение № 2
к муниципальной программе
 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
 энергосбережение и повышение энергоэффективности
 Топкинского муниципального округа»
 на 2026-2030 годы
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Топкинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация

	 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Топкинского муниципального округа (Антонова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству- начальник управления)
Исполнитель: МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»

	Связь с Государственной программой
	Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.10.2023 №705 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпози-
рованного показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информаци-онная система

	
	
	
	
	
	значжение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	1
	Протяженность отремонтированных водопроводных сетей
	возрастание
	«МП»
	Км
	15
	2025
	15
	15
	15
	15
	15
	МКУ «ЖКУ»
	-

	2
	Протяженность отремонтированных тепловых сетей
	возрастание
	«МП»
	Км
	2,6
	2025
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	МКУ «ЖКУ»
	-

	3
	Протяженность построенных канализационных сетей
	возрастание
	«МП»
	Км.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «ЖКУ»
	-

	4
	Протяженность построенных тепловых сетей
	возрастание
	«МП»
	Км.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «ЖКУ»
	-

	5
	Количество отремонтированных котельных
	возрастание
	«МП»
	Ед
	3
	2025
	2
	3
	2
	3
	2
	МКУ «ЖКУ»
	-

	6
	Количество замененных дымовых труб
	возрастание
	«МП»
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «ЖКУ»
	-

	7
	Протяженность замененных канализационных сетей
	возрастание
	«МП»
	Км.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «ЖКУ»
	-

	8
	Количество приобретенного котельного оборудования
	возрастание
	«МП»
	Ед.
	8
	2025
	11
	6
	4
	7
	6
	МКУ «ЖКУ»
	-

	9
	ПСД водопроводных сетей
	возрастание
	«МП»
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «ЖКУ»
	-



2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий
В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.
  
3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Протяженность отремонтированных водопроводных сетей
	«МП»
	Км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	15

	2
	Протяженность отремонтированных тепловых сетей
	«МП»
	Км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,86
	0
	0,86

	3
	Протяженность построенных канализационных сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Протяженность построенных тепловых сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Количество отремонтированных котельных
	«МП»
	Ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2

	6
	Количество замененных дымовых труб
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Протяженность замененных канализационных сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Количество приобретенного котельного оборудования
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	0
	11

	9
	ПСД водопроводных сетей
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Протяженность отремонтированных водопроводных сетей
	«МП»
	Км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	15

	2
	Протяженность отремонтированных тепловых сетей
	«МП»
	Км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,86
	0
	0,86

	3
	Протяженность построенных канализационных сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Протяженность построенных тепловых сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Количество отремонтированных котельных
	«МП»
	Ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3

	6
	Количество замененных дымовых труб
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Протяженность замененных канализационных сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Количество приобретенного котельного оборудования
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	6

	9
	ПСД водопроводных сетей
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Протяженность отремонтированных водопроводных сетей
	«МП»
	Км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	15

	2
	Протяженность отремонтированных тепловых сетей
	«МП»
	Км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,86
	0
	0,86

	3
	Протяженность построенных канализационных сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Протяженность построенных тепловых сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Количество отремонтированных котельных
	«МП»
	Ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2

	6
	Количество замененных дымовых труб
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Протяженность замененных канализационных сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Количество приобретенного котельного оборудования
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	4

	9
	ПСД водопроводных сетей
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Протяженность отремонтированных водопроводных сетей
	«МП»
	Км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	15

	2
	Протяженность отремонтированных тепловых сетей
	«МП»
	Км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,86
	0
	0,86

	3
	Протяженность построенных канализационных сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Протяженность построенных тепловых сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Количество отремонтированных котельных
	«МП»
	Ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3

	6
	Количество замененных дымовых труб
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Протяженность замененных канализационных сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Количество приобретенного котельного оборудования
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	7

	9
	ПСД водопроводных сетей
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Протяженность отремонтированных водопроводных сетей
	«МП»
	Км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	15

	2
	Протяженность отремонтированных тепловых сетей
	«МП»
	Км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,86
	0
	0,86

	3
	Протяженность построенных канализационных сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Протяженность построенных тепловых сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Количество отремонтированных котельных
	«МП»
	Ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2

	6
	Количество замененных дымовых труб
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Протяженность замененных канализационных сетей
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Количество приобретенного котельного оборудования
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	6

	9
	ПСД водопроводных сетей
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам
	
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	Задача «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
	

	1
	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	Капитальный ремонт
	Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг
	Км.
	15
	2025
	15
	15
	15
	15
	15
	
	

	2
	Капитальный ремонт тепловых сетей
	Капитальный ремонт
	Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг
	Км.
	2,6
	2025
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	
	

	3
	Капитальный ремонт канализационных сетей
	Капитальный ремонт
	Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг
	Км.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	4
	Строительство тепловых сетей
	строительство
	Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг
	Км.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	5
	Капитальный ремонт котельных
	Капитальный ремонт
	Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг
	Ед.
	3
	2025
	2
	3
	2
	3
	2
	
	

	6
	Капитальный ремонт дымовых труб
	Капитальный ремонт
	Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	7
	Строительство водопроводных сетей
	Строительство
	Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг
	Км.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	8
	Реконструкция котельных
	Реконструкция
	Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг
	Ед.
	8
	2025
	11
	6
	4
	7
	6
	
	

	9
	ПСД водопроводных сетей
	Разработка ПСД
	Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	




5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального комплекса» (всего), в том числе:
	18 322,9
	0
	0
	0
	0
	18 322,9

	 Местный бюджет, в том числе
	18 322,9
	0
	0
	0
	0
	18 322,9

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №1 «ПСД водопроводных сетей», всего, в том числе
	16 547,0
	0
	0
	0
	0
	16 547,0

	 Местный бюджет
	16 547,0
	0
	0
	0
	0
	16 547,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
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	 Мероприятие №2 «Подготовка к зиме», всего, в том числе
	825,0
	0
	0
	0
	0
	825,0

	 Местный бюджет
	825,0
	0
	0
	0
	0
	825,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №3 «Разработка схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбассе», всего, в том числе
	950,9
	0
	0
	0
	0
	950,9

	 Местный бюджет
	950,9
	0
	0
	0
	0
	950,9

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления
контрольной     точки
(39)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Топкинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система


	1
	2
	3
	4
	5

	Задача комплексных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Жилищно-коммунальных услуг»

	 Мероприятие (результат) «ПСД водопроводных сетей»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 1.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-




[bookmark: _Hlk226707996]Приложение № 3
к муниципальной программе
 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
 энергосбережение и повышение энергоэффективности
 Топкинского муниципального округа»
 на 2026-2030 годы
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Топкинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация

	 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Топкинского муниципального округа (Антонова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству- начальник управления)
Исполнитель: МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»

	Связь с Государственной программой
	Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.10.2023 №705 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпози
рованного показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

	
	Проведение мероприятий по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества
	возрастание
	МК
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «ЖКУ»
	-



2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий
В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.
  
3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Проведение мероприятий по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Проведение мероприятий по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Проведение мероприятий по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Проведение мероприятий по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Проведение мероприятий по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Задача «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

	1
	Проведение мероприятий по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества
	Осуществление текущей деятельности
	0
	ед
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» (всего), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №1 «Проведение мероприятий по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества», всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления
контрольной     точки
(39)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Топкинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система


	1
	2
	3
	4
	5

	Задача комплексных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

	 Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 1.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	[bookmark: _Hlk226705457]-
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Приложение № 4
к муниципальной программе
 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
 энергосбережение и повышение энергоэффективности
 Топкинского муниципального округа»
 на 2026-2030 годы
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Топкинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация

	 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Топкинского муниципального округа (Антонова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству- начальник управления)
Исполнитель: МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»

	Связь с Государственной программой
	Связи с Государственной программой нет; Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпози-
рованного показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информаци-онная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

	
	Количество отремонтированного жилья муниципального фонда
	возрастание
	МК
	Ед.
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «ЖКУ»
	-



2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий
В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.
.
  
3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Количество отремонтированного жилья муниципального фонда
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Количество отремонтированного жилья муниципального фонда
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Количество отремонтированного жилья муниципального фонда
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	[bookmark: _Hlk226709549]0



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Количество отремонтированного жилья муниципального фонда
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Количество отремонтированного жилья муниципального фонда
	«МП»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	Задача «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
	

	
	Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ)
	Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда
	Проведение капитального и текущего ремонта
	Единица
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов» (всего), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ)», всего, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0





6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления
контрольной     точки
(39)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Топкинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система


	1
	2
	3
	4
	5

	Задача комплексных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

	 Мероприятие (результат) «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ)»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 1.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-




Приложение № 5
к муниципальной программе
 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
 энергосбережение и повышение энергоэффективности
 Топкинского муниципального округа»
 на 2026-2030 годы
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий подпрограммы
«Дорожное хозяйство»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Топкинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация

	 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Топкинского муниципального округа (Антонова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству- начальник управления)
Исполнитель: МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»

	Связь с Государственной программой
	Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.10.2023 №705 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соотв. декомпози-
рованного показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информаци-онная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Дорожное хозяйство»

	
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики
	возрастание
	МК
	Км. .
	0,78
	2025
	1,153
	0,65
	0,95
	0,95
	0,95
	МКУ «ЖКУ»
	-



2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий
В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.
  
3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,153
	0
	0
	0
	1,153




План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»
	«МП»
	Км..
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,65
	0
	0
	0,65



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,95
	0
	0
	[bookmark: _Hlk226709611]0,95



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»
	«МП»
	Км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,95
	0
	0
	0,95



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»
	«МП»
	Км..
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,95
	0
	0
	0,95




4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	
	Задача «Дорожное хозяйство»
	

	1
	Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: г.Топки, ул.Чехова от ул.Красногоская до ул.Комсомольская
	Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед
	0
	2025
	1,153
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: г.Топки, ул.Максима Горького от ул.Пионреская до ул.Элеваторская
	Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед
	0
	2025
	
	0,65
	
	
	
	
	

	
	Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: г.Топки, ул. Максима Горького от ул. Элеваторская до ул. Николая Островского
	Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед
	0
	2025
	
	
	0,95
	
	
	
	

	
	Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: г.Топки, ул. Революции
	Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед
	0
	2025
	
	
	
	0,95
	
	
	

	
	Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: г.Топки, ул. Луначарского
	Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед
	0
	2025
	
	
	
	
	0,95
	
	




5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство» (всего), в том числе:
	159 265,7
	161 855,7
	161 855,7
	161 855,7
	161 855,7
	806 688,5

	 Местный бюджет, в том числе
	99 265,7
	101 855,7
	101 855,7
	101 855,7
	101 855,7
	506 688,5

	Региональный бюджет
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	300 000,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №1 «Содержание дорог в летний и зимний периоды», всего, в том числе
	97 410,0
	100 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	497 410,0

	 Местный бюджет, в том числе
	97 410,0
	100 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	497 410,0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №2 «Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», всего, в том числе
	61 855,7
	61 855,7
	61 855,7
	61 855,7
	61 855,7
	309 278,5

	 Местный бюджет, в том числе
	1 855,7
	1 855,7
	1 855,7
	1 855,7
	1 855,7
	9 278,5

	Региональный бюджет
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	300 000,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0




6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления
контрольной     точки
(39)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Топкинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система


	1
	2
	3
	4
	5

	Задача комплексных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

	 Мероприятие № 1 (результат) «Содержание дорог в летний и зимний периоды»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 1.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Мероприятие № 2 (результат) «Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 2.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-





Приложение № 6
к муниципальной программе
 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
 энергосбережение и повышение энергоэффективности
 Топкинского муниципального округа»
 на 2026-2030 годы
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий подпрограммы
«Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Топкинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация

	 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Топкинского муниципального округа (Антонова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству- начальник управления)
Исполнитель: МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»

	Связь с Государственной программой
	Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.10.2023 №705 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соотв. декомпози-
рованного показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информаци-онная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»

	1
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	возрастание
	МК
	Тыс. руб.
	18 801,9
	2025
	15 466,1
	16 239,5
	16 239,5
	16 239,5
	16 239,5
	МКУ «ЖКУ»
	-

	2
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	возрастание
	МК
	Тыс. руб.
	316 872,8
	2025
	262 331,7
	275 448,3
	275 448,3
	275 448,3
	275 448,3
	МКУ «ЖКУ»
	-

	3
	Возмещение разницы в тарифах на оплату содержания жилищного фонда
	возрастание
	МК
	Тыс. руб.
	7 853,1
	2025
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	МКУ «ЖКУ»
	-



2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий
В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.
  
3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 466,1

	2
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	262 331,7

	3
	Возмещение разницы в тарифах на оплату содержания жилищного фонда
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000,0




План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 239,5

	2
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	275 448,3

	3
	Возмещение разницы в тарифах на оплату содержания жилищного фонда
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000,0



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 239,5

	2
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	275 448,3

	3
	Возмещение разницы в тарифах на оплату содержания жилищного фонда
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000,0




План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 239,5

	2
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	275 448,3

	3
	Возмещение разницы в тарифах на оплату содержания жилищного фонда
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000,0









План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 239,5

	2
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	275 448,3

	3
	Возмещение разницы в тарифах на оплату содержания жилищного фонда
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000,0




4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Задача «Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»
	

	1
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов
	Осуществление компенсации (возмещения) выпадающих доходов
	Тыс. руб
	18 801,9
	2025
	15 466,1
	16 239,5
	16 239,5
	16 239,5
	16 239,5
	
	
	

	2
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов
	Осуществление компенсации (возмещения) выпадающих доходов
	Тыс. руб
	316 872,8
	2025
	262 331,7
	275 448,3
	275 448,3
	275 448,3
	275 448,3
	
	
	

	3
	Возмещение разницы в тарифах на оплату содержания жилищного фонда
	Компенсация (возмещение) разницы в тарифах
	Осуществление компенсации (возмещения) разницы в тарифах
	Тыс. руб
	7 853,1
	2025
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	
	
	




5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:
	283 198,6
	296 687,8
	296 687,8
	296 687,8
	296 687,8
	1 469 949,837

	 Местный бюджет, в том числе
	5 400,8
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	25 400,8

	Региональный бюджет
	277 797,8
	291 687,8
	291 687,8
	291 687,8
	291 687,8
	1 444 549,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №1 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)», всего, в том числе
	15 466,1
	16 239,5
	16 239,5
	16 239,5
	16 239,5
	80 424,1

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	15 466,1
	16 239,5
	16 239,5
	16 239,5
	16 239,5
	80 424,1

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №2 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)», всего,
в том числе
	262 331,7
	275 448,3
	275 448,3
	275 448,3
	275 448,3
	1 364 124,9

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	262 331,7
	275 448,3
	275 448,3
	275 448,3
	275 448,3
	1 364 124,9

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №3 «Возмещение разницы в тарифах на оплату содержания жилищного фонда», всего,
в том числе
	5 400,8
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	25 400,8

	 Местный бюджет, в том числе
	5 400,8
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	25 400,8

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0




6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления
контрольной     точки
(39)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Топкинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система


	1
	2
	3
	4
	5

	Задача комплексных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

	 Мероприятие № 1 (результат) «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 1.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Мероприятие № 2 (результат) «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 2.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Мероприятие № 3 (результат) «Возмещение разницы в тарифах на оплату содержания жилищного фонда»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 3.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-




Приложение № 7
к муниципальной программе
 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
 энергосбережение и повышение энергоэффективности
 Топкинского муниципального округа»
 на 2026-2030 годы

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий подпрограммы
«Благоустройство»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Топкинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация

	 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Топкинского муниципального округа (Антонова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству- начальник управления)
Исполнитель: МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»

	Связь с Государственной программой
	Связи с Государственной программой нет; Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соотв. декомпози-
рованного показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Благоустройство»

	1
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	возрастание
	МК
	Тыс. руб.
	1 438,0
	2025
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	МКУ «ЖКУ»
	-

	2
	Содержание уличного освещения
	возрастание
	МК
	Тыс. руб.
	22 249,3
	2025
	15 000,0
	15 000,0
	15 000,0
	15 000,0
	15 000,0
	МКУ «ЖКУ»
	-

	3
	Другие расходы на благоустройство
	возрастание
	МК
	Тыс. руб.
	51 783,4
	2025
	110 622,9
	76 627,8
	77 339,0
	77 339,0
	77 339,0
	МКУ «ЖКУ»
	-



2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий
В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.
  
3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 103,0

	2
	Содержание уличного освещения
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 000,0

	3
	Другие расходы на благоустройство
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	110 622,9



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 103,0

	2
	Содержание уличного освещения
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 000,0

	3
	Другие расходы на благоустройство
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76 627,8





План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 103,0

	2
	Содержание уличного освещения
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 000,0

	3
	Другие расходы на благоустройство
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77 339,0



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 103,0

	2
	Содержание уличного освещения
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 000,0

	3
	Другие расходы на благоустройство
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77 339,0



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 103,0

	2
	Содержание уличного освещения
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 000,0

	3
	Другие расходы на благоустройство
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77 339,0




4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Задача «Благоустройство»
	

	1
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Тыс. руб
	1 438,0
	2025
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	
	
	

	2
	Содержание уличного освещения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Мероприятия в области осуществления закупок, товаров, работ, услуг
	Тыс. руб
	22 249,3
	2025
	15 000,0
	15 000,0
	15 000,0
	15 000,0
	15 000,0
	
	
	

	3
	Другие расходы на благоустройство
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Мероприятия в области осуществления закупок, товаров, работ, услуг
	Тыс. руб
	51 783,4
	2025
	110 622,9
	76 627,8
	77 339,0
	77 339,0
	77 339,0
	
	
	




5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе:
	110 587,4
	92 730,7
	93 441,9
	93 441,9
	93 441,9
	483 643,8

	 Местный бюджет, в том числе
	109 484,4
	91 627,7
	92 338,9
	92 338,9
	92 338,9
	478 128,8

	Региональный бюджет
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	5 515,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №1 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», всего, в том числе
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	5 515,0

	 Местный бюджет, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	1 103,0
	5 515,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №2 «Содержание уличного освещения», всего,
в том числе
	18 427,2
	15 000,0
	15 000,0
	15 000,0
	15 000,0
	78 427,2

	 Местный бюджет, в том числе
	18 427,2
	15 000,0
	15 000,0
	15 000,0
	15 000,0
	78 427,2

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Мероприятие №3 «Другие расходы на благоустройство», всего,
в том числе
	91 057,2
	76 627,7
	77 339,0
	77 338,9
	77 338,9
	399 701,7

	 Местный бюджет, в том числе
	91 057,2
	76 627,7
	77 339,0
	77 338,9
	77 338,9
	399 701,7

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления
контрольной     точки
(39)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Топкинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система


	1
	2
	3
	4
	5

	Задача комплексных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

	 Мероприятие № 1 (результат) «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 1.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Мероприятие № 2 (результат) «Содержание уличного освещения»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 2.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Мероприятие № 3 (результат) «Другие расходы на благоустройство»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-

	 Контрольная точка 3.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-




Приложение № 8
к муниципальной программе
 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
 энергосбережение и повышение энергоэффективности
 Топкинского муниципального округа»
 на 2026-2030 годы
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Топкинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация

	 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Топкинского муниципального округа (Антонова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству- начальник управления)
Исполнитель: МКУ «Жилищно-коммунальных услуг»

	Связь с Государственной программой
	Связи с Государственной программой нет; Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»


 
2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соотв. декомпози-
рованного показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информаци-онная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	возрастание
	МК
	Тыс. руб.
	441,0
	2025
	456,2
	456,2
	456,2
	456,2
	456,2
	МКУ «ЖКУ»
	-



2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий
В 2026-2030 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.
  
3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	[bookmark: _Hlk227319763]456,2



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	456,2



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	456,2



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	456,2



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2030 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	«МП»
	Тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	456,2




4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
 п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Задача «Благоустройство»
	

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	Организация деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	Тыс. руб
	441,0
	2025
	456,2
	456,2
	456,2
	456,2
	456,2
	
	



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (всего), в том числе:
	456,2
	456,2
	456,2
	456,2
	456,2
	2 281,0

	 Местный бюджет, в том числе
	456,2
	456,2
	456,2
	456,2
	456,2
	2 281,0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления
контрольной     точки
(39)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Топкинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система

	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	Задача комплексных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

	 Мероприятие № 1 (результат) «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-
	

	 Контрольная точка 1.1
	31.12.2026
	МКУ «ЖКУ»
	Х
	-
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